第五章 技术需求书

一、需求描述

本项目基于江苏银行现有国产化环境，要求投标人完成资产配置系统优化升级。

需求如下：

1、投资规划

支持管户信息搜索，展示客户基本信息，客户资产概要查询，客户需求收集，资产配置方案出具，其中模型涵盖、蒙特卡洛分析、相关性分析、情景分析等主流分析模型。产品涉及基金、理财、保险、黄金、信托等行内代销产品。

2、投后跟踪

支持历史投资规划分析，风险监控预警，投资建议组合分析，持仓回顾分析，账户诊断分析等功能，可以持续输出策略报告（财富管理周报、月报等）。

3、市场分析

支持市场类别设置，市场展望，宏观环境分析，市场产品列表及详情展示。

4、财富诊断

支持客户收益计算，三笔钱诊断，持仓组合诊断，诊断报告生成，诊断报告编写、查看、下载。

5、行内AI大模型接入

支持行内AI模型接入进行精细化客户分类，支持行内AI大模型优化资配报告。

6、批量任务

支持资产配置批量任务功能，包括ods文件同步，全市场产品信息同步，市场指数信息同步，组合周报月报生成，客户信息同步，客户建议书诊断，投研数据同步。

7、系统测试

提供完整的产品测试流程，包括自动化测试、管理台可视化测试、压力测试、进行测试结果对比和分析等。业务测试人员在需求讨论阶段需提前介入，充分熟悉项目需求，制定高质量的测试方案和案例，测试案例需经过业务部门评审通过，案例功能要丰富和全面，测试案例覆盖率不低于80%，并提交测试结果和测试报告。

系统开发完成后，对接行内上下游系统进行测试。对接智慧小苏，比邻星，ODS进行联调测试，确保验收测试正常通过。

8、性能要求

1）产品资产配置推荐耗时（包含全行代销的基金，理财，保险，信托，个养产品） ≤10s 。

2）支持客户5年内数据回溯计算，历史收益计算≤20S， 满足客户历史建议书回溯，理财经理资产配置、风险预警、调整产品金额组合的要求 。

3）并发承载能力，同时在线用户≥400户，覆盖行内理财经理资产配置出具，历史建议书回溯，客户画像配置，持仓诊断 ，资产大类查看等多种操作场景。

4）日终批处理时长，行内行外数据同步≤3小时，全量客户标签打标+全行代销产品打标+客户历史建议书收益生成+风险预警生成≤3小时，确保次日早8:00前完成全部日终数据产出，供理财经理使用。

9、配合江苏银行新核心建设

支持配合江苏银行新核心建设，在接入数据，接口调用支持新老核心兼容。

10、其他要求:

1）提供详细的培训方案，培训内容包括平台介绍、技术框架、开发流程、开发规范、技术测试、日常运维、软件代码维护、故障定位及处理等。

2）系统支持防重控制；系统清理机制健全，包括表数据、系统日志、文件等，能够提供数据归档、备份、清理和恢复方案；系统支持全局流水号，通过流水号能够实现全链路交易跟踪。3）实现全栈（指服务器、数据库、操作系统、中间件、虚拟化（如有）、云平台（如有））国产化。

4）提供可本地编译的源码。

5）满足江苏银行相关安全管理规定和监管要求。

本次项目需完整实现资产配置系统的所有功能，包括但不限于上述功能。项目实施应以在需求沟通和需求评审过程中确认的最新业务需求内容为主，并同步遵循最新监管要求、本行相关规范等。

二、技术设计原则

1、实用性和适用性

充分利用成熟的先进技术，设计必须符合实际，适用于招标人系统建设。

2、开放性、兼容性和连通性

在结构上真正实现开放，各种设计规范、技术指标及产品均符合国际和工业标准，包括各种广域网、局域网、计算机及数据库协议，并可提供多厂家产品的支持能力，从而为未来的业务发展奠定基础。系统中所采用的所有产品都要满足相关的国际标准和国家标准，是开放的可兼容系统，能与不同厂牌的产品兼容，可以有效保护投资。系统具备与各种协议计算机通行网络互连互通的特性，确保综合网公用基础设施功能充分发挥。

3、先进性

系统技术水平要保证先进性，符合当代信息技术发展形势，代表当前计算机科学的发展方向。所选择的各平台供应商应有能力对该项进行持续开发，可以保证该项技术不断地更新并可顺利升级而维持系统的先进性。提供良好的技术支持和技术服务，以满足当前的业务需求，使业务或生产系统具有较强的运作能力。

4、高可靠性和可用性

通过提供给用户高可靠的产品（硬件、软件、服务），带有系统容错性的方案(冗余、备份)，较强的管理机制和控制手段，具备事故监控和网络安全保密等技术措施，保证系统的安全可靠和高可用性。

系统建设尽量用主流产品，以保证系统的高质量和稳定性。

系统应最大限度集成世界上最稳定且优秀的技术及组件，采用成熟技术以降低系统的不稳定性。对系统如硬件、操作系统、网络、数据库应设计尽可能详尽的故障处理方案，以保证系统的快速恢复。

平台应保证高可用性和稳定性，要求达到7*24小时服务，不应出现因节点故障，导致的服务中断。

5、灵活性和可扩充性

所设计的系统应具有良好的扩充性，能够根据管理要求，方便扩展网络覆盖范围、网络容量和网络各层节点的功能，以适应今后可能出现的较大任务负荷。 硬件平台具有可升级性，当需要时可以通过新的计算机设备同原有计算机设备一起工作以提高系统的处理能力，而保护原有的投资。在源系统改造或者前端应用的需求发生变化时，整个系统的架构和设计方法可以适应这种变化，不会对已有的平台造成影响。

6、易维护性

在系统总体设计上注意系统的维护性。

尽量采用大家熟悉的易于维护系统平台。

系统软件安装简单、易于操作。

7、标准化

应用软件开发符合软件开发标准的要求，方便维护和扩展。

业务处理符合国家法律、法规和有关政策规定。

三、系统技术方面要求

技术方案应充分考虑先进性要求，包括但不限于：

- 满足监管要求，符合业界相关技术标准。

- 满足招标人开发规范要求：

- 保证代码的可读性和一致性；

- 基于SpringCloud微服务框架开发，支持跨平台部署；

- 符合招标人UI标准的要求；

- 满足招标人基础架构管理要求：

- 满足招标人国产化基础设施管理要求；

- 终端支持Win；

- 在创新型应用上，数据库可使用TDSQL，中间件可使用Tongweb；

- 大数据平台Hadoop使用行内环境；

- 分布式缓存Redis；

- 支持招标人云平台部署（JAVA类应用）；

- 支持ARM虚拟化服务器；

- 支持多线程，能够充分利用多核CPU资源；

- 支持F5负载均衡部署方式，能够通过增加应用节点的方式线性扩展处理能力;

- 使用域名方式访问关联系统，如：内网门户、ESB；

- 具备完备的日志功能，满足故障排查和统计分析的要求，并提供相应的查询工具。日志包括：时间、执行内容、状态、用户等可清晰反映批处理状态或者应用服务状态的基本要素；日志包括业务日志、应用日志、批处理日志、系统日志、操作访问日志等；日志至少应记录任务或作业调度情况、任务或作业运行情况（包括运行进度）、任务或作业的启停时间、任务或作业异常情况、数据异常情况、关键资源的预警等；

- 符合招标人数据生命周期管理要求;

- 符合IPV6兼容性要求；

- 系统运行维护自动化、参数化和交易化。

- 满足招标人应用架构管理要求：

- 系统采用平台化设计，支持功能模块扩展，能够适应资金业务的快速变化和发展；在功能增加或更改能够无缝升级和过渡；

- 使用招标人基础平台，包括但不限于：ECIF平台、参数管理平台、决策平台、贷款核算平台、产品管理平台、生物识别平台、影像平台等；

- 满足招标人ESB通讯接口规范要求，支持Webservice接口规范（含服务提供和服务接入）；

- 使用招标人指定的业务流程管理系统进行流程处理；

- 批量任务接入招标人统一调度平台；

- 支持江苏银行指定浏览器；

- 终端应用能够自动更新、自动升级；

- 支持在线维护、更换、升级硬件部件和微码；

- 客制化部分不影响产品版本下发；

- 本项目如涉及使用开源软件，需要在招标时对行方进行明示，并列出所涉及开源软件的具体名称、版本、以及使用权限。须由应标方负责部署、集成、维护，并提供后续相关技术服务支持。

- 本项目如涉及使用产品软件，需要在招标时对招标人进行明示，并列出所涉及产品软件的具体名称、版本、以及使用权限。如果在产品上进行了行内客户化开发，版本归属应归招标人所有。

- 满足招标人数据架构管理要求：

- 符合人行数据标准化和监管统计需求的要求；

- 符合招标人数据标准和数据管理办法的要求；

- 应根据本项目有关数据的要求，设计合理的数据库体系，使之在后台数据处理及前台业务操作性上有一个合理的平衡和可扩充性；数据库的设计应兼顾与现有等相关系统的接口要求；在着手数据库设计时，应分别对历史数据、衍生数据、管理数据和其他数据的量进行估计，合理设计数据库结构。投标人必须提供：详细的数据容量估算；相应的表结构和说明；

- 应充分调研各外部系统提供的基础数据结构，必要时设计合理的中间数据结构，以确保外部系统的相关数据满足本项目的业务需要。应以提高数据库的运行效率为原则优化设计系统数据结构；

- 数据结构包括数据表和字段对江苏银行完全开放，提供完整的数据结构、数据字典、数据定义说明，说明应为中文；

- 满足招标人安全架构管理要求：

- 支持国密算法，禁止使用RSA1024及以下强度的加密算法；

- 按需提供代码安全测试报告；

- 互联网应用经过安全评估。

- 应用程序不得与操作系统的用户名/密码相关，应采用参数的模式记录所连接数据库的IP地址、数据库实例名、用户名/密码等信息，以支持定期修改操作系统、数据库的用户密码。密码不能以明文形式存储在文件或配置中，密码不得采用弱口令形式。

- 系统接口方案及其他要求

1、二次开发能力

开发采用主流语言，具备详细的开发设计文档，辅助银行具备完成相关功能的二次开发能力。

- 生产安全漏洞修复

配合解决行内扫描出的安全漏洞的分析和修复工作。

3、须符合架构设计、与其他系统对接等技术要求。

五、实施与技术支持要求

（一）项目实施

1、项目管理

投标人应按照项目管理的要求向招标人提供开发计划、时间进度。

投标人应明确提出参与本项目的工作人员构成、职责、学历背景、从业背景及参与本职工作的时间。投标人应确保在项目实施过程中不变更江苏银行认可的项目经理。

在技术需求应答书中，投标人应明确其分担职责，进行清晰的工作任务描述。

投标人应向招标人明确提出详细的质量控制、风险控制措施，确保项目的顺利进行。

2、项目人员

a、项目经理

项目经理须8年（含）以上资产配置类相关系统项目实施、咨询经验。核心成员6年（含）以上相关实施经验。

b、开发人员以及测试人员

开发、测试人员必须有4年(含)以上的开发、测试工作经验，在通过招标人相关考试、审核后方能进入项目组开始项目的开发、测试工作，开发、测试人员不允许复用。

c、投标人的投标文档应包含参与江苏银行资产配置项目的组织架构及人员列表，其中组织架构至少应包含如下内容：项目管理组、需求分析组、开发设计组、测试组等。

3、进度

自合同签订之日起3个月内完成开发工作，并在4个月内完成联调测试和上线。

4、技术业务支撑

参与招标人项目各阶段（需求分析、系统设计、系统联调测试、培训、系统上线）的工作，完成包括但不限于与开发测试人员项目需求开发、进度的协调工作。

5、系统测试

系统测试是项目质量的重要保证，投标人必须配备专业的测试人员，组建专业的测试团队，制定完善的测试方案、测试计划、测试案例、测试报告、性能测试报告等。测试方案包括功能测试和非功能测试。

a.功能测试方案应包括如下测试内容：

－测试目标

－测试范围

－参加测试人员及组织分工。

－测试过程中的缺陷管理。

－测试完成标准

－测试工具：测试用例管理工具、缺陷管理工具、性能测试工具、配置管理工具等。

－测试数据。

－测试实施计划。

- 测试风险分析。

－测试交付物。

－测试的审核和结果认定方法。

b.非功能测试方案应包括如下测试内容：

－测试目的

－测试范围

－测试启停准则

－模型：业务模型、测试模型

－测试指标

－测试策略

－测试内容

－测试实施准备：环境准备、工具准备、数据准备、脚本准备

－测试组织结构

－测试实施计划

－测试风险分析

－测试交付物

－测试的审核和结果认定方法。

（二）项目验收

验收是在项目完成开发并成功试运行的基础上进行的。试运行期不能少于三个月。测试验收由采购人组织，对应用软件进行测试验收，合格后出具合格证明。如试运行期间统计或测试数据表明系统在功能、性能指标或可靠性方面不符合要求，投标人有责任及时解决，应根据问题严重程度和解决时间，顺延或重新开始试运行。

成交人必须为每一项的测试编写测试手册。验收测试手册的内容包括：测试目的、测试环境和测试所需的设备、测试过程的描述、测试结果及分析、具体的安装、测试和验收要求以最终合同签订为准。

验收需要投标人提交的文档至少包括：系统建设的详细工程日志、系统的需求说明书、系统的概要设计、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统的维护手册、操作手册、应急方案、系统的测试方案、测试案例、测试报告等。能够满足用户对中标人所提供的软件安装、使用、维护、应用开发的需要。

验收需要投标人提交源程序和编译方法，确保能够在招标人环境中编译投产。提供开发工具、自有产品及开发平台，以及相应的书面说明等，并保证其合法性，由此产生的所有争议和法律问题由投标人负责，由此产生的全部费用由投标人负责。

如试运行期间统计或测试数据表明符合要求，将通过验收，在签署验收报告后进入跟踪维护期。

（三）技术支持及售后服务

投标人在投标文件中必须书面声明充分了解并接受江苏银行股份有限公司的技术支持及售后服务条款，即：

1、在跟踪维护期内，投标人每年必须为招标人提供4次应用系统检测和评估，并提供检测和评估报告，侦测应用系统中可能会出现的问题，以协助防范可能出现的风险；

2、在跟踪维护期内，投标人保证按照本合同约定的服务内容、服务方式和服务质量向招标人提供合格的服务，投标人保证服务质量符合招标人要求，并通过招标人验收；

3、在跟踪维护期内，投标人保证提供服务的技术人员的数量和素质满足履行本合同的要求；保证人员的稳定性，未经招标人同意不得随意更换；如果招标人要求更换服务人员的，投标人应根据招标人的要求更换；

4、对于重大系统的上线、年度决算等重要时点，投标人将提供现场的技术支持服务，以协助系统的顺利运行。

5、投标人提供7×24×365的故障应急反应机制。招标人系统一旦出现重大故障，则马上启动故障应急反应程序，提供远程技术支持，并承诺采用最快的交通工具赶到现场，提供现场的技术支持和技术保障，以协助生产和运行的顺利进行。到达现场后，投标人将协助客户进行故障诊断和排除。如故障发生的原因是由乙方提供的产品或服务引起的，则投标人会调集技术人员以尽早修复，并提出书面故障分析报告；如确认故障发生的原因是由第三方提供的产品或服务引起的，则投标人向客户提供书面故障诊断分析报告，在提供书面故障诊断分析报告之前，乙方将口头报告故障原因，并协助客户与该第三方交涉，配合第三方排除故障。

6、在跟踪维护期内，投标人为招标人提供招标人工作时间的远程技术电话支持。投标人在接到招标人通过电话或电子邮件方式提出的服务请求后，应在2小时之内给予响应。如有软件故障不能通过电话解决，投标人应在24小时内提供现场技术支持。

7、服务完成后，投标人应将完整的、与所提供服务有关的技术资料，包括但不限于：系统维护纪录、系统变更记录、源程序代码等装订成册提交给招标人系统管理部门；

8、根据招标人要求对修正系统差错、改进系统性能、增加系统功能；

9、投标人保证派出人员遵守招标人有关制度、工作纪律和安全规定，投标人服务人员应在招标人规定的工作场地范围内工作。

10、在跟踪维护期内，由于投标人软件产品质量产生的问题，投标人免费提供维护。

六、售后服务

投标人对售后服务及系统维护、数据整理和维护工作的技术责任应作明确说明，包括质保期限承诺、服务响应承诺、系统应急方案、技术支持和相应软件的升级承诺。